Во исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 06.03.2020 № 141 «О мероприятиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 годов»            в целях своевременной подготовки жилищно–коммунального,                           тепло- и электроэнергетического хозяйства Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, учреждений социальной сферы, расположенных на территории  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, к работе в осенне-зимний период                     2020-2021 годов , постановляю:

1. Для координации работы, контроля за подготовкой                          жилищно–коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов образования, культуры и спорта создать штаб по подготовке                                   к отопительному сезону  2020-2021 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Заместителям Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцевой О.В., Куликовой Е.Д. обеспечить:

- организацию контроля за выполнением мероприятий по подготовке хозяйства района, включая жилищный фонд, объекты социальной сферы, источники теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период                              2020-2021 годов;

- создание и функционирование рабочей группы по оценке готовности  к отопительному периоду 2020-2021 годов потребителей тепловой энергии Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара                 в отношении многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии                             с постановлением Администрации городского округа Самара от 23.08.2016 № 1178 «О проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории городского округа Самара».

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы (при необходимости), руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление):

- обеспечить выполнение мероприятий по своевременной                                и качественной подготовке жилищно–коммунального хозяйства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно приложениям № 2,3, со сроком окончания                                  работ – 15.09.2020.

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара графики работ                     по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, согласованные с теплоснабжающими организациями до 01.06.2020;

- произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем            в домах, оборудованных газовыми котлами и печами;

- предоставлять еженедельно по пятницам, начиная с 18.05.2020                     в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе                в осенне-зимний период;

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного периода, согласованные с теплоснабжающими организациями до 01.07.2020;

- до 01.09.2020 обеспечить предоставление в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду;

- до 15.10.2020 завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для зимней уборки территорий, укомплектованию аварийных бригад и бригад по очистке кровель от снега, наледи и сосулек;

- с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период провести работу по приведению количества дворников                                   и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной схемой очистки территории, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 16.11.2014 № 1636 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

| Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района |  | В.В. Тюнин |
| --- | --- | --- |

Круподёрова Ирина Сергеевна

+7 (846) 339-01-05

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__15.05.2020__________                                                                                                         №  _____56__________

О мероприятиях по подготовке районного хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода

2020-2021 годов