Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, включаемой в программу**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, включаемой в Программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий МКД – отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее- отдел архитектуры);

- общественная комиссия -комиссия по обсуждению проекта муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы» (далее – Комиссия).

3. Ответственным за разработку дизайн-проекта является отдел архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

4. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории МКД, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в МКД.

5. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий МКД, прошедших отбор.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в МКД, имеющих общую дворовую территорию МКД, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию МКД.

6. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

7. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории МКД на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя из единичных расценок.

8. Разработка дизайн-проекта включает в себя следующие стадии:

- отдел архитектуры - осуществляет осмотр дворовой территории МКД, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц.

- разработка дизайн-проекта осуществляется отделом архитектуры в течение 10 календарных дней со дня завершения осмотра дворовых территорий МКД, включенных в муниципальную программу.

- отдел архитектуры осуществляет обсуждение и согласование разработанного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД с заинтересованными лицами в течение трех календарных дней с момента завершения разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД. В процессе обсуждения заинтересованными лицами могут вноситься свои замечания и предложения, которые отдел архитектуры обязан устранить в течение одного рабочего дня с момента поступления замечаний.

- утверждение дизайн-проекта на заседании Комиссии.

Дизайн-проект благоустройства территории МКД, включаемой в Программу, утверждается Комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Комиссии.

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается на официальных сайтах Администрации городского округа Самара (www.samadm.ru) и Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара ([www.zdsamara.ru](http://www.zdsamara.ru)) в течение трех рабочих дней с даты его подписания.